Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»

На 01 апреля 2019 года

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Январь - март 2019 года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019 год | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | % выполнения |  |
| Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |
| Содержание автомобильных дорог | ИТОГО | 1979,0 | 336,5 | 336,5 | 17% |  |
|  | Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 1979,0 | 336,5 | 336,5 | 17% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ИТОГО | 13962,7 | 55,0 | 55,0 | 0,4% |  |
|  | Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 13185,00 | 55,0 | 55,0 | 0,4% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 777,7 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации               М.Е.Мельникова